城市污水与固体废弃物处理技术工程化实验研究平台项目造价咨询服务采购公告

城市环境研究所城市污水与固体废弃物处理技术工程化实验研究平台项目于2017年底竣工。现采购该项目竣工结算造价咨询服务，具体公告如下：

1.工程概况

1.1.工程参建单位

建设单位：中国科学院城市环境研究所

代建单位：厦门住宅集团

设计单位：厦门陆原建筑设计研究院

施工单位：厦门建安集团

监理单位：厦门国设工程咨询监理有限公司

1.2.项目位置

厦门集美大道1799号中科院城市环境研究所院内。

1.3.主要技术经济指标

城市污水与固体废弃物处理技术工程化实验研究平台系城市环境研究所“十二五”规划项目。建设面积19946平方米，其中地下一层面积7859平方米，地上十层面积12087平方米，施工总包中标价为6064.64万元。

- 造价咨询内容

城市污水与固体废弃物处理技术工程化实验研究平台工程竣工结算审核。含城市污水与固体废弃物处理技术工程化实验研究平台基坑支护、地下室工程、主体工程、外墙工程、室内装修工程、安装工程（含给排水、暖通工程、电气工程等）以及室外工程等各单项单位工程竣工结算审核。

3.造价咨询服务标准及要求

3.1.服务内容

在约定的时间内按照委托人的要求对施工单位上报的结算进行审核，并与施工单位进行核对，提供完整、准确的工作成果给委托人。

3.2.结算审核成果要求及时间要求

| 序号 | 成果及文件名称 | 成果 数量要求 | 初稿 提交时间 | 终稿 提交时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工程结算审核书（按原投标项目+标外项目出具结算书） | 5套纸质成果文件及全套电子文档 | 收到竣工资料后30日历天内 | 初稿提交后60日历天内 |
| 2 | 工程结算审核书（按竣工图整个单项工程以单位工程为节点出具结算书） | 5套纸质成果文件及全套电子文档 | 序号1终稿提交后10日历天内 | 初稿提交后10日历天内 |
| 3 | 工程量计算软件成果及汇总表 | 2套纸质成果文件及全套电子文档 | 收到竣工资料后20日历天内 | 初稿提交后30日历天内 |

3.3.咨询工作深度要求

3.3.1.咨询人应依自身专业知识及丰富的业务经验，为委托人提供合同所述咨询服务，咨询人应满足委托人成本控制的有关要求，及时、高效的完成委托人交付的各项成本控制工作，满足委托人项目建设的需要。咨询人提供咨询服务不得增加委托人的任何负担。

3.3.2.核对过程中，单位工程要有完整的，由咨询人编制的工程量计算书（表）。软件计算的要有转换为Excel格式的电子文档，完整的工程量计算书（表）按3.2相关时间要求报送委托人。

3.3.3.工程量核对必须附有施工单位编制的预结算书、咨询人编制的预结算书、审核说明、双方计量核对照表（对比表及核对说明）。

3.3.4.当计量核对工作完成后，咨询人必须作好该项目造价咨询工作总结报告，咨询人可根据自己的工作经验向委托人提出有关造价管理方面的建设性意见，咨询人根据委托人提供的表格填写建筑技术经济指标。

3.4.提交成果的要求（包含并不仅限于以下内容）：

3.4.1.咨询人应提供条理清晰、字迹工整、有较强可复查性的工程量计算底稿，在分项工程量计算之前，要详细书写分项工程名称、内容、具体做法。

3.4.2.对于单体楼建筑，咨询人提交给委托人的每份预结算应提供分地上、地下的各层的主要结构构件各种规格的钢筋用量表、水泥用量表（分商品砼和非商品砼）、商品混凝土用量表。

3.4.3.建筑面积计算：每个单体工程应按车库、地下室、地下室坡道、主楼、室外工程等不同使用功能分别计算建筑面积（分层、分功能形式提供）。

3.5.每份结算审核书应包括

3.5.1.造价编制说明

3.5.2.结算审核书（含盖有咨询人公章的原件、通过压缩的电子文件，工程名称项目编号排序）。结算审核书的编制按委托人要求分不同结构形式、分层、分构件、分系统的统计汇总。

3.6.单体工程建筑技术经济指标或室外工程建筑技术经济指标（含工程概况、设施及装修标准、编制依据、主要经济指标、每1m2主要材料消耗量、每1m2实物工程量、主要材料价格等项内容）以及工程量指标表。

3.7.在结算审查报告中，若对少部分定额子目的材料进行换算，对人工乘以难度系数等必须用文字进行说明。

3.8.咨询人在提交上述资料的同时，将该工程的电子文档资料一并交与委托人，电子文件须含Excel版并保留计算公式，软件版为海迈软件。

3.9.服务响应时间：其他各类问题审核、咨询回复，一般性问题当天回复；重要问题，3天以内回复。

4.投标人资格要求

4.1.具有独立承担民事责任的能力；

4.2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

4.3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.4.有依法缴纳税收的良好的记录；

4.5.在经营活动中没有重大违法记录；

4.6.投标人的工商营业执照以及其他相关证件齐备、合格有效，具备工程造价咨询甲级资质；

4.7.本项目不接受联合体投标。

5.报价及报价文件组成要求

5.1.报价要求

5.1.1.该项目采用工程量乘以计费比例得出金额计费，报价为含税报价。

计算服务费方式为：投标总造价*A‰+签证工程量*B‰。

| 报价表 |
| --- |
| 工程量 | 计费比率 | 金额 |  |
| 投标总价6064万元 |  |  |  |
| 签证工程量472万元（增234减238） |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

5.2.报价文件组成和要求

5.2.1营业执照副本、工程造价咨询企业甲级资质证书（以上均提供复印件，复印件应加盖公章）。若为法定代表人代表报价，需提供法人委托书、法定代表人身份证复印件（加盖公章）。

5.2.2.近三年内3个类似项目的相关业绩。需提供相关合同、定案表等复印件，并加盖公章。

5.2.3.项目组人员：包括项目经理，项目成员，履历介绍等。格式（详见附表一）。证书需附加盖公章复印件。

5.2.4.项目报价：报价应明细清晰，包含对可能变更项目的费用。格式（详见附表二）。

5.2.5.项目咨询服务建议书

5.3.报价函文件副本份数

报价函文件一式贰份，正本壹份，副本壹份，并提供电子文档一份，电子版应与正本包装并密封在一起 。如正本与副本有差异，以正本为准。

5.4报价文件的装订、密封和标记

5.4.1.正本、副本应分别装订成册。

5.4.2.报价文件的正本与副本应分开包装，并在封套的封口处加盖投标人单位章。

6.比选方式

该项目为一次性报价。本次比选结合项目咨询服务建议书、企业综合实力、项目组成员（特别是项目负责人案例及经验）、相关业绩、咨询服务的范围和深度，参考报价，综合评选。

6.1.投标文件初审。

6.2.综合评分。

6.2.1价格评分。

价格评分满分为75分，总金额最低为满分，其余评分根据公式： 最低报价/报价金额*100%*75分计分。

6.2.2.商务评分。

按项目咨询服务建议书、企业综合实力、项目组成员（特别是项目负责人案例及经验）、相关业绩、咨询服务的范围和深度，进行综合评分，满分为25分。

7.报价文件递交

递交时间：2019年 10 月 24日 17:00前

递交方式：密封

投递地址： 厦门市集美大道1799号中科院综合楼1909

联系人：辛老师

联系电话：0592-6190976  15985890094

中国科学院城市环境研究所

2019年10月18日

附表一：项目组人员履历表

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业 | 职称或专业证书 | 学历 | 从事本专业年限 | 业绩（3-5个类似项目） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、职务：为在本项目的角色，应简单描述工作职责。

2、人员应包含项目经理、项目工程师等拟派的全部人员。未经建设单位允许，替换项目组人员需承担当事人一方不履行合同的违约责任。

3、业绩描述是描述在该业绩的主要负责内容，项目经理的业绩应为项目主要负责人。

附表二 ：报价表

| 报价表 |
| --- |
| 工程量 | 计费比率 | 金额 |  |
| 投标总价6064万元 |  |  |  |
| 签证工程量472万元（增234减238） |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |

说明：

1投标人所报顾问服务费已包括所有因本工程引起的，包括（但不限于）咨询服务费、办公费用、加班费用、文档快递费、通讯费用、保险费用、差旅费及投标人为执行本工程咨询服务所发生的税费等所有一切费用。

2.本次投标以人民币为货币单位。

3.报价之费用：不论中标与否，投标人在本项目投标上所负担之所有费用及开支均全部由投标人自行承担，招标人不会向投标人做任何补偿。